Резюме проекта «Название проекта»

Автор проекта

Ал-Обайди Лина Моханадовна

Цель проекта

Проект "Создание веб-сайта для изучения Факториальной графики"

Целевая аудитория

1) Студенты математических и программных факультетов.

2) Специалисты в области программирования, data science, визуализации данных.

3)  Энтузиасты графики и алгоритмов.

Ожидаемая выгода

- Повышение уровня знаний пользователей: Сайт может предоставить интерактивные материалы и инструменты для изучения факториальной графики, что способствует развитию математических и программных навыков у студентов, программистов и исследователей.

- Доступность для широкой аудитории: Онлайн-платформа позволяет студентам и профессионалам со всего мира изучать сложные математические концепции и их применение в программировании и визуализации.

Основные функции

- Теоретические материалы с визуальными примерами.

Этапы и задачи

| Этап | Задача | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 Анализ требований и проектирование: | Определение функциональных требований | 1 неделя |
|  | Создание архитектуры сайта | 2 недели |
|  | Проектирование пользовательских интерфейсов. | 1 неделя |
| Этап 2 Дизайн и разработка интерфейса | Вёрстка сайта с использованием HTML, CSS и JavaScript. | 2 недели |
| Этап 3 Интеграция визуализационных инструментов: | Создание модулей для построения факториальных графиков в реальном времени. | 2 недели |
| Этап 4 Тестирование и отладка: | Тестирование всех функций и интерфейсов. | 2 дня |
|  | Исправление ошибок и оптимизация. | 2 дня |
| Этап 5 Запуск и поддержка | Развертывание сайта на хостинг. | 3 дня |
|  | Спросить мнение о функционале |  |

Необходимые ресурсы

- Разработчик

- Компьютер

Риски

| Риск | Как решить/минимизировать |
| --- | --- |
| Нехватка времени | Точный анализ задач на начальном этапе, регулярное отслеживание прогресса с помощью спринтов и корректировка сроков при необходимости. |
| Технические трудности | Использование проверенных технологий, постоянная проверка совместимости и производительности сайта на ранних этапах разработки |
| Низкая производительность сайта | Оптимизация кода, использование CDN для ускорения загрузки ресурсов, нагрузочное тестирование перед запуском |
| Ошибки в функционале | Проведение многоэтапного тестирования, вовлечение бета-тестеров для получения обратной связи |
| Непредвиденные расходы | Установление финансового резерва, подробное планирование бюджета на начальном этапе |

Диаграмма Ганта

https://miro.com/app/board/uXjVLROFKn4=/?share_link_id=37650195513